Лица, ответственные за подготовку образовательных учреждений Притобольного района к новому 2015 – 2016 учебному году:

1. Науменко Екатерина Андреевна – руководитель хозяйственно – эксплуатационной группы Притобольного отдела образования

Тел. 9-14-30

2 Федотова Людмила Георгиевна – главный специалист Притобольного отдела образования

Тел. 9-18-41

План мероприятий по подготовке образовательных учреждений Притобольного района

к новому 2015 – 2016 учебному году

| №п/п | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения | Отметка об исполнении | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Пожарная безопасность Приобретение (замена, перезарядка) первичных средств пожаротушения |  |  |  |  |
| 2. | Установка АПС и системы оповещения при пожаре, а также их техническое обслуживание Установка оборудования для дублирования сигнала противопожарной системы | Науменко Е.А. | До 14.08.2015 |  | Все образовательные учреждения |
| 3. | Установка системы тревожной сигнализации |  |  |  |  |
| 4. | Установка системы дымоудаления |  |  |  |  |
| 5. | Пропитка огнезащитным составом деревянных конструкций чердачных помещений | Науменко Е.А. | До 14.08.2015 |  | МКОУ «Гладковская СОШ» и здание в Н-Алабуге МКОУ «Чернавская ООШ» Березовская ООШ – филиал ОбуховскаяООШ-филиал МКДОУ «Нагорский детский сад» здание в Обрядовке здание в Мочалово |
| 6. | Оборудование путей эвакуации |  |  |  |  |
| 7. | Монтаж и техническое обслуживание систем противопожарного водоснабжения |  |  |  |  |
| 8. | Оборудование аварийного освещения зданий |  |  |  |  |
| 9. | Проведение замеров сопротивления изоляции | Науменко Е.А. | До 14.08.2015 |  | МКОУ «Глядянская СОШ» МКОУ «Гладковская СОШ МКОУ «Нагорская СОШ» МКОУ «Притобольная СОШ» МКОУ «Раскатихинская СОШ» МКОУ «Ялымская СОШ» МКОУ «Глядянская вечерняя ОШ» МКОУ «Давыдовская ООШ» МКОУ «Межборская ООШ» МКОУ «Чернавская ООШ» Березовская ООШ –филиал Притобольная ООШ - филиал Обуховская ООШ - филиал Ярославская ООШ – филиал МКДОУ «Малышок» МКДОУ «Плотниковский детский сад» МКДОУ «Нагорский детский сад» МКДОУ «Боровлянский детский сад» |
| 9. | Санитарные, гигиенические и медицинские мероприятия Оснащение пищеблоков технологическим и иным оборудованием |  |  |  |  |
| 10. | Оборудование (ремонт) систем канализации и водоснабжения |  |  |  |  |
| 11. | Оборудование (ремонт) систем отопления |  |  |  |  |
| 12. | Оборудование (ремонт) систем электроснабжения по соблюдению уровней освещенности |  |  |  |  |
| 13. | Организация горячего питания |  |  |  |  |
| 14. | Оборудование медицинских кабинетов |  |  |  |  |
| 15. | Прохождение медицинского осмотра персоналом | Федотова Л.Г. Шмерова И.Н. | май, август |  | Все образовательные учреждения |
| 16. | Оборудование учебных кабинетов мебелью, соответствующей росто – возрастным особенностям учащихся |  |  |  |  |
| 17. | Выполнение мероприятий по обеспечению санитарного состояния и содержания помещений установленным требованиям |  |  |  |  |
| 18 | Антитеррористическая безопасность Установка ограждения по периметру образовательного учреждения (ремонт) | Директор ОУ Науменко Е.А. | июнь-июль |  | Притобольная ООШ – филиал МКОУ «Притобольная СОШ» |
| 19. | Установка систем видеонаблюдения |  |  |  |  |
| 20. | Установка тревожной сигнализации |  |  |  |  |
| 21. | Организация охраны |  |  |  |  |
| 22. | Оборудование экстренной связи с органами МВД России, ФСБ России (по согласованию) |  |  |  |  |
| 23. | Ремонтные работы Проведение капитального ремонта | Науменко Е.А. Директора ОУ | июнь-август |  | МКОУ «Глядянская СОШ» (доступная среда) МКОУ «Притобольная СОШ» (крыша) МКОУ «Нагорская СОШ» (спортзал) |
| 24. | Проведение текущего ремонта: | Науменко Е.А. Директора ОУ | июнь-август |  | Все образовательные учреждения |
| 25. | Организационные мероприятия Подготовка распоряжения Администрации Притобольного района «О подготовке образовательных учреждений Притобольного района к новому 2015 – 2016 учебному году» | Федотова Л.Г. | май |  |  |
| 26. | Подготовка и издание приказа Притобольного отдела образования «О подготовке образовательных учреждений Притобольного района к новому 2015 – 2016 учебному году» | Федотова Л.Г. | июнь |  |  |
| 27. | Подготовка и издание приказов директорами образовательных учреждений | Директора ОУ | май |  |  |
| 28. | Разработка плана мероприятий по подготовке образовательных учреждений Притобольного района к новому 2015 – 2016 учебному году | Федотова Л.Г. | май |  |  |
| 29. | Проведение занятий по курсу ОБЖ «Безопасность дорожного движения» | Директора ОУ | май-август |  |  |
| 30. | Проведение занятий по курсу ОБЖ «Противопожарная безопасность» | Директора ОУ | май-август |  |  |
| 31. | Проведение совещания с руководителями образовательных учреждений | Севостьянова Н.В. | май-август |  |  |
| 32. | Заседания районной межведомственной комиссии по подготовке образовательных учреждений к новому 2015 – 2016 учебному году (по отдельному плану) | Подосенина О.А. | май -август |  |  |
| 33. | Мониторинг готовности образовательных учреждений к новому 2015 – 2016 учебному году | Федотова Л.Г. | май-август |  |  |

Руководитель                                                                                                         Н.В. Севостьянова

Исп. Федотова Л.Г.

Тел. 9-18-41